**SPRING PLANNING**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã sprint** | **Sprint 1** |
| **Thời gian bắt đầu** | **24/9/2025** |
| **Thời gian kết thúc** | **1/10/2025** |

**1. Mục tiêu Sprint**

* Hoàn thiện chức năng đăng nhập/đăng ký người dùng
* Xây dựng giao diện và logic thêm/sửa/xóa sản phẩm và danh mục
* Hiển thị chi tiết sản phẩm
* Quản lý thông tin tài khoản người dùng

**2. Backlog được chọn cho Sprint**

| **User Story** | **Mô tả** | **Độ ưu tiên** | **Points** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Đăng nhập/ Đăng ký để quản lý tài khoản | Cao | 5 | Thịnh | Done |
| PB-05 | Thêm, sửa, xóa sản phẩm, danh mục | Cao | 8 | Thịnh | Done |
| PB-07 | Chi tiết sản phẩm | Trung bình | 3 | Thịnh | Done |
| PB-04 | Quản lý thông tin tài khoản người dùng | Trung bình | 3 | Thịnh | Done |

**3. Phân công công việc chi tiết**

| **Công việc** | **Người thực hiện** | **Deadline** | **Công nghệ/tool/thư viện…** |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI PB-01 | Khương | 1/10/2025 | … |
| Thiết kế UI PB-05 | Hiếu | 1/10/2025 |  |
| Thiết kế UI PB-07 | Nghĩa | 1/10/2025 |  |
| Thiết kế UI PB-04 | Thắng | 1/10/2025 |  |
| Viết API login | Thịnh | 1/10/2025 | emailjs |

**4. Rủi ro và biện pháp**

* Rủi ro:
  + Lỗi bảo mật trong chức năng đăng nhập/ đăng ký
  + Thiếu kiểm tra dữ liệu đầu vào khi thêm, sửa, xóa sản phẩm hoặc hoặc danh mục
  + Giao diện người dùng chưa hoàn chỉnh
  + Không đồng bộ giữa fontend và backend
* Biện pháp:
  + Áp dụng xác thực bảo mật qua email người dùng bằng công cụ emailjs
  + Kiểm tra dữ liệu đầu vào giữa fontend và backend
  + Thiết kế UX/UI rõ ràng, dễ sử dụng, có phản hồi khi thao tác

**5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)**

**A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.**

* Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …
* Lý do cập nhật: …