**SPRINT RETROSPECTIVE REPORT**

**Thông tin chung**

Sprint số: 1

Thời gian Sprint: **24/9/2025 - 24/9/2025**

Thành viên tham gia:

Trần Lê Đức Thịnh

Nguyễn Phan Bảo Khương

Lê Minh Nghĩa

Nguyễn Minh Thắng

Tạ Trung Hiếu

**1. Điều gì đã làm tốt**

Hoàn thành backend đúng hạn

**2. Điều gì chưa tốt**

Thiếu phối hợp, backlog chưa rõ ràng, UX/UI chưa hoàn chỉnh

**3. Những cản trở gặp phải**

Tích hợp đăng nhập đăng ký phức tạp: Việc xử lý xác thực người dùng

Xử lý hình ảnh sản phẩm: Gặp khó khăn khi upload ảnh sản phẩm

Trao đổi giữa dev và design chưa rõ ràng đồng nhất

**4. Bài học rút ra**

Nên có checklist kiểm tra trước khi deploy để giảm thiểu lỗi sản phẩm

**5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo**

Tạo các cột rõ ràng: Backlog, To Do, In Progress, Review, Done.

Gắn label theo loại công việc (Dev, UI, API, Bug…).

Giao task cụ thể cho từng thành viên, có deadline rõ ràng.

**6. Nhận xét & Đánh giá thành viên**

| **Thành viên** | **Nhiệm vụ đảm nhận** | **Hoàn thành (%)** | **Điểm tự đánh giá** | **Nhận xét của nhóm** | **Điểm nhóm cho thành viên** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |