**SPRINT REVIEW**

**Thông tin chung**

Sprint số: 1

Thời gian Sprint: **24/9/2025 - 24/9/2025**

Thành viên tham gia:

Trần Lê Đức Thịnh

Nguyễn Phan Bảo Khương

Lê Minh Nghĩa

Nguyễn Minh Thắng

Tạ Trung Hiếu

**1. Mục tiêu Sprint**

* Xây dựng phiên bản với các chức năng cơ bản để người dùng có thể duyệt, tìm kiếm và mua điện thoại dễ dàng.

**2. Công việc đã hoàn thành**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Story ID** | **User Story** | **Mô tả chức năng** | **Link demo/ Hình minh họa** | **Trạng thái** |
| PB001 | Là người dùng, tôi muốn đăng ký và đăng nhập vào app/web để quản lý tài khoản. | Cho phép người dùng tạo tài khoản, đăng nhập, đăng xuất. Tích hợp xác thực cơ bản. |  | Done |
| PB005 | Là admin, tôi muốn thêm/sửa/xóa sản phẩm điện thoại để cập nhật danh mục. | Giao diện quản trị cho phép thao tác CRUD với sản phẩm: tên, giá, thông số, hình ảnh. |  | Done |
| PB007 | Là người dùng, tôi muốn xem thông tin chi tiết trên trang sản phẩm. | Hiển thị hình ảnh, thông số kỹ thuật, đánh giá và giá bán của từng điện thoại. |  | Done |
| PB004 | Là admin, tôi muốn quản lý tài khoản người dùng. | Cho phép admin xem danh sách người dùng, khóa/mở tài khoản, xem thông tin chi tiết. |  | Done |

**3. Công việc chưa hoàn thành**

Các chứng năng backend cơ bản hoàn thành nhưng phần giao diện chưa chỉnh chu, còn sơ sài

**4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)**

* (Điều chỉnh, thêm bớt yêu cầu cho Sprint sau)

**5. Kết luận**

Backend đúng tiếng độ, UX/UI chưa hoàn thành